|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **34** | **Construction 1** |  |  |  |  |
| **35** | **1** | **Site vitrine** | Logo | A | **5** |
| **36** | **2** | **Site vitrine** | footer, header, Navbar | P | **20** |
| **37** | **3** | **Site vitrine** | Page acceuil,info contact,Tarif,horaire | A | **20** |
| **38** | **8** | **Site vitrine** | Livre d'or (avec données de test) | A | **20** |
| **39** | **9** | **Site vitrine** | Wall of fame | A | **20** |
| **40** | **10** | **Se connecter** | Login | J | **20** |
| **41** | **11** | **Se connecter** | Mot de passe oublier: contacter l'admin systeme | J | **0.5** |
| **42** | **12** | **Se déconnecter** | Détruire la session | J | **8** |
| **43** | **13** | **Médias** | Ajouter médias | P | **90** |
| **45** | **13.1** | **Médias** | Normaliser medias | P | **30** |
| **44** | **13.2** | **Médias** | Afficher Galerie | P | **10** |
| **46** | **14** | **Fiche client** | Créer client | J | **30** |
| **47** | **15** | **Fiche client** | Afficher client | J | **40** |
| **48** | **16** | **Fiche client** | Modifier Client | J | **40** |
| **49** | **17** | **Fiche client** | Recherche rapide client | A | **90** |
| **50** | **30** | **Fiche client** | Alerte souvent en retard | J | **8** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Points partagés** | | |  |  |
|  | P | A | J |  |  |
|  | 150 | 155 | 146 |  |  |